

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-04/04

URBROJ: 2196/07-17-1

Tompojevci, \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. god.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj 05/13, 02/15 i 05/16), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 22. sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2016. god.**

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2016. godinu

**II.**

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU**

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2016. god., nakon izmjena i dopuna odnosno nakon rebalansa proračuna za 2016. god., predviđao je za:

1. održavanja javne rasvjete
2. održavanja groblja,
3. održavanja javnih površina
4. održavanja nerazvrstanih cesta,

 **UKUPNO PLANIRAMO: 357.640,00 kn**

 **UKUPNO REALIZIRANO: 321.673,13 kn**

**A) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Za održavanje javne rasvjete u 2016- godini programom je predviđeno 55.000,00 kn i to 50.000,00 kn za električnu energiju, a 5.000,00 kn za održavanje javne rasvjete. Na kraju godine utrošeno je za plaćanje električne energije 53.316,30 kn, a za održavanje javne rasvjete 475,00 kn, - **ukupno 53.791,30 kn** ( izvor: komunalna naknada – 53.316,30 kn, pomoći – 475,00 kn).

**B) ODRŽAVANJE GROBLJA**

Za održavanje groblja u 2016. godini planirano je ukupno 54.800,00 kuna. Na kraju godine ukupno utrošena sredstva iznosila su **35.347,59 kuna** i to za održavanje staza i zelenih površina ( gorivo), za održavanje i orezivanje stabala, podmirenje utroška vode i struje, te pražnjenje kontejnera, nabava ukrasnog bilja (izvor: sredstva od obnove i izgradnje spomenika u iznosu od 567,59 kn, sredstva od grobne naknade u iznosu od 23.580,00 kn i od jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 5.200,00 kuna i od sredstava pomoći od 6.000,00 kn).

**C) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Za **održavanje javnih površina**, što uključuje uređenje i održavanje javnih površina (košnja), programom je predviđeno 237.840,00 kn a utrošeno je **225.963,86 kn** i to za:

* usluge tekućeg investicijskog održavanja trimera i kosilica
* motorni benzin
* materijal i dijelovi
* troškovi komunalnih radnika
* obvezni i preventivni zdravstveni pregled djelatnika
* stručno osposobljavanje djelatnika za rad na strojevima
* motorni benzin za traktor
* materijal i dijelovi za traktor
* usluge pri registraciji traktora

Izvor: opći prihodi i primici 7.666,68 kn, sredstva komunalne naknade 35.569,40 kn, sredstva pomoći 174.919,52 kn, i od zakupa poljoprivrednog zemljišta 7.808,26 kuna.

**D) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA.**

Za održavanje nerazvrstanih cesta u 2016. god. planiran je iznos od 10.000,00 kn, a utrošen je iznos od **6.570,38 kn** ( izvor: zakup poljoprivrednog zemljišta) i to za čišćenje snijega na cestama u svim naseljima Općine.

Iz razloga što je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čl. 22. st. 1., propisano da su prihodi od komunalne nakade strogo namjenski prihodi koji se troše za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javnu rasvjeta, bitno je naglasiti da su se isti ostvarili u iznosu od 200.413,65 kn, a za realizaciju ovoga Programa utrošeno je 88.885,70 kn, a razlika od 111.527,95 kn utrošena je za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. Ostala sredstva potrebna za izvršenje ovog programa namirena su iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 14.378,64 kn, pomoći u iznosu od 181.394,525 kn, od obnove i izgradnje spomenika u iznosu od 567,59 kn, od grobne naknade u iznosu od 23.580,00 kn i od jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 5.200,00 kuna

Neutrošena sredstva od obnove i izgradnje spomenika u iznosu 3.032,41 kn prenose se u sljedeću godinu za realizaciju zakonom utvrđene namjene.

Zamjenik Općinskog načelnika

 koji obnaša dužnost Općinskog načelnika

 Zdravko Zvonarić