Naručitelj: OPĆINA TOMPOJEVCI

Adresa: TOMPOJEVCI, A.G. MATOŠA 1

OIB: 876000345272

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj vodi:

**Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Registar ugovora o javnoj nabavi** | | | | | | | | | | |
| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| *1* | Sanacija ratom oštećenih i uništenih pješačkih staza II faza | N-02-V-135259-200709  E-VV-01/09 | Otvoreni | 397.765,70 | 24.10.2009. | do 31.12.2010**.** | Vuka d.d. Osijek  Stjepana Radića 8 | 29.10.2010. | 396.932,68 |  |
| *2.* | Nasipanje poljskih putova | N-16-M-107658-240211  E-MV-01/11 | Otvoreni | 159.235,00 | 23.03.2011. | 120 radnih dana, zaključno s 01.08.2011. | El-tel friz, Hrvatskih kraljeva 7, Vinkovci | 20.06.2011. | 159.235,00 |  |
| *3.* | Revitalizacija i višenamjensko korištenje ritova | N-16-M 145287-241111,  E-MV-02/11 | Otvoreni | 239.398,61 | 11.01.2012. | 11 mjeseci | Vodoprivreda Vinkovci d.d.. H.V. Hrvatinića 90, Vinkovci | 10.12.2012. | 239.398,61 |  |
| *4.* | Opskrba električne energije | 2013/S 002-0001002,  MV-01/13, | Otvoreni | 81.944,79 kn | 23.02.2013. | 12 mjeseci počevši od 01.04.2013. | Energija 2 sustavi, Buzinska cesta 58,  10 000 Zagreb | 31.03.2014. | 75.438,14 |  |
| *5.* | Nabava i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja | 2014/S 002-0008639,  MV-01/2014 | Otvoreni | 1.169.111,25 | 21.05.2014. | 120 dana | „El-tel-friz“ zajednički obrt, Hrvatskih kraljeva 7, 32 100 Vinkovci |  |  |  |
| *6.* | Izmjene Ugovora o nabavi i ugradnja materijala za modernizaciju javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja | 2014/S 002-0008639,  MV-01/2014 | Otvoreni | 1.132.796,25 | 9.06.2014. | 17.11.2014. | „El-tel-friz“ zajednički obrt, Hrvatskih kraljeva 7, 32 100 Vinkovci | 17.11.2014. | 1.132.796,25 |  |
| *7.* | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - 3. skupine na kč. br. 837 i 1079 u k.o. Mikluševci | 2015/S 002-0031852,  MV-01/2015 | otvoreni | 1.538.531,84 | 4.12.2015. | 120 dana od dana uvođenja u posao | Osijek Koteks d.d., Šamačka 11 31 000 Osijek |  |  |  |
| *8.* | Dodatak Ugovora za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta - 3. skupine na kč. br. 837 i 1079 u k.o. Mikluševci | 2015/S 002-0031852,  MV-01/2015 | otvoreni | 1.538.531,84 | 04.01.2016. | 120 dana od dana uvođenja u posao | Osijek Koteks d.d., Šamačka 11 31 000 Osijek |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma** | | | | | | | | | | | |
|  | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi  [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **OKVIRNI**  **SPORAZUM** | *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UGOVORI  SKLOPLJENI  TEMELJEM  OS-a | *1.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podaci u registru su ažurirani na dan: 30.06.2016. Odgovorna osoba naručitelja:

Zamjenik Općinskog načelnika

koji obnaša dužnost Općinskog načelnika

Zdravko Zvonarić

*Napomena: Podaci za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora. Naručitelj je obvezan objaviti ovaj registar na svojim internetskim stranicama. Također, naručitelj je nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja. Ukoliko naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj. Objavljivanje registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.*