

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/16-04/01

URBROJ: 2196/07-18-1

Tompojevci, 26.03.2018. godine

Na temelju članka 30. st. 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na svojoj 7. sjednici održanoj dana 26.03. 2018. godine usvojilo je:

**ODLUKU**

**o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2017.god.**

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2017. godinu.

**II.**

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Dubravko Martić

 **IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Općinskog načelnika Općine Tompojevci na sjednici Općinskog vijeća 6.12.2016. god. te je izmijenjen, također na prijedlog Općinskog načelnika Općine Tompojevci, na sjednici Općinskog vijeća 4.12.2017. god. Za realizaciju programa u Proračunu za 2017. god. predviđeno 508.600,00 kn da bi potom taj iznos bio povećan izmjenama i dopunama programa odnosno rebalansom proračuna za 2017. god. na iznos od 1.158.210,00 kn.

**U 2017. god. na Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošen je iznos od 649.327,13 kn, kako slijedi:**

**1. GROBLJA …………………………………………………………………….. 46.399,28 kn**

* Oprema za mrtvačnice ……………………………………………………….. 46.399,28 kn

 **Izvor** **financiranja**: šumski doprinos u iznosu od 46.399,28 kuna

**2. NERAZVRSTANE CESTE …………………………………………………… 602.927,85 kn**

* Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta ……………………………………… 588.527,85 kn
* Revidirani troškovnici i nadzor …………………………………………….. 14.400,00 kn

**Izvor financiranja**: prodaja poljoprivrednog zemljišta 135.299,21 kn, zakup poljoprivrednog zemljišta 88.140,00 kn, komunalni doprinos 18.511,56 kn, naknada za koncesiju 53.585,56 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 14.014,44 kn, šumski doprinos 3.399,90 kn, pravo služnosti 23.450,00, pomoći 250.820,00 kn, komunalna naknada 15.707,18 kn.

**Namjenski prihodi:**

**Naknada od koncesija** je ostvarena u iznosu od 70.568,82 kn (od toga 41.594,73 kn ubrano na temelju ugovora o koncesiji koje je sklopila Općina Tompojevci i 28.974,09 kn na temelju ugovora o koncesiji koje je sklopila RH) i namjenski je prihod. Od toga **53.585,56 kn** sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu utrošeno je za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - *Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Berak, Tompojevci i Mikluševci.* Neutrošeno ostalo 16.983,26 kn.

K**omunalni doprinos** je ostvaren u iznosu od **18.511,56 kn**, namjenski je prihod i sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti je utrošen za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - *Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Berak, Tompojevci i Mikluševci.*

**Šumski doprinos** je ostvaren u iznosu **od 49.799,18 kn**, namjenski je prihod i sukladno čl. 65 Zakonu o šumama u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - *Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Berak, Tompojevci i Mikluševci.*

**Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru** je sukladno čl. 31. st.3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama namjenski prihod i koristi se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te je kao takav u cijelosti utrošen na ovaj program gradnje objekata infrastrukture u iznosu od **14.014,44** kn i to za *rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Berak, Tompojevci i Mikluševci.*

**Prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta** je sukladno članku 44. st.2. i 3. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu namjenski prihod te je kao takav jednim dijelom utrošen i na ovaj program gradnje objekata infrastrukture u iznosu od **223.439,21** i *to za Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Berak, Tompojevci i Mikluševci.*

**Komunalna naknada** je namjenski prihod i sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu jedan dio sredstava u iznosu od **15.707,18 kn** utrošen je za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to *za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Berak, Tompojevci i Mikluševci.*

 Općinski načelnik

 Zdravko Zvonarić