

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-04/10

URBROJ: 2196/07-18-1

Tompojevci, 26.03.2018. godine

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 7. sjednici održanoj 26.03.2018. godine donijelo je:

**ODLUKU**

**o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2017. god.**

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2017. godinu

**II.**

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

Program održavanja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Općinskog načelnika Općine Tompojevci na sjednici Općinskog vijeća 6.12.2016. god. te je izmijenjen, također na prijedlog Općinskog načelnika Općine Tompojevci, na sjednici Općinskog vijeća 4.12.2017. god. Za realizaciju programa u Proračunu za 2017. god. predviđeno je 650.450,00 kn da bi potom taj iznos bio povećan izmjenama i dopunama programa odnosno rebalansom proračuna za 2017. god. na iznos od 1.071.934,00 kn.

**U 2017. god. na Program održavanja komunalne infrastrukture utrošen je iznos od 760.934,85 kn, kako slijedi:**

**1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Za održavanje javne rasvjete u 2017- godini programom je predviđeno 75.000,00 kn, a utrošeno je 72.831,67 kn i to za:

* troškove javne rasvjete
* održavanje javne rasvjete
* izmještanje mjernog mjesta u Mikluševcima

Izvor: komunalna naknada u iznosu od 72.831,67 kn.

**2. ODRŽAVANJE GROBLJA**

Za održavanje groblja u 2017. godini programom je predviđeno 35.200,00 kn, a utrošeno je **31.861,72 kn** i to za:

* održavanje staza i zelenih površina ( gorivo),
* održavanje i orezivanje stabala,
* troškove vode i struje,
* pražnjenje kontejnera,
* nabavu sadnica (ukrasno drveće)

Izvor: grobna naknada 26.020,00 kn, naknada za izgradnju i obnovu spomenika 4.241,72 kn naknada za dodjelu grobnog mjesta 1.600,00 kn.

**3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

**Za** **održavanje javnih površina**, što uključuje uređenje i održavanje javnih površina (košnja), programom je predviđeno 929.934,00 kn a utrošeno **je 649.671,08 kn** i to za:

* sanacija nogostupa
* usluge tekućeg investicijskog održavanja trimera i kosilica
* motorni benzin
* materijal i dijelovi
* troškovi komunalnih radnika
* obvezni i preventivni zdravstveni pregled djelatnika
* stručno osposobljavanje djelatnika za rad na strojevima
* motorni benzin za traktor
* materijal i dijelovi za traktor
* usluge pri registraciji traktora

Izvor: komunalna naknada 58.438,33 kn, pomoći 414.258,75 kn, dugogodišnji zakup 100.201,29 kn, zakup poljoprivrednog zemljišta 4.464,27 kn, pravo služnosti 72.023,44 kn, prihod od imovine 285,00 kn.

**4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Za održavanje nerazvrstanih cesta u 2017. god. planiran je iznos od 31.800,00 kn, a utrošen je iznos od **6.570,38 kn** ( izvor: zakup poljoprivrednog zemljišta) i to za čišćenje snijega na cestama u svim naseljima Općine.

Iz razloga što je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čl. 22. st. 1., propisano da su prihodi od komunalne nakade strogo namjenski prihodi koji se troše za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javnu rasvjeta, bitno je naglasiti da su se isti ostvarili u iznosu od 152.970,98 kn, a za realizaciju ovoga Programa utrošeno je 131.270,00 kn. Za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. utrošeno je 15.707,18 kn, a neutrošeno je ostalo 5.993,80 kn. Ostala sredstva potrebna za izvršenje ovog programa namirena su iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 11.034,65 kn, pomoći u iznosu od 414.258,75 kn, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 100.201,29 kn, prava služnosti u iznosu od 72.023,44 kn, prihoda od imovine u iznosu od 285,00 kn naknade za obnovu i izgradnju spomenika u iznosu od 4.241,72 kn, od grobne naknade u iznosu od 26.020,00 kn i od naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 1.600,00 kn. Neutrošena sredstva od naknade za obnovu i izgradnju spomenika iznose 2.558,28 kn.

 Općinski načelnik

 Zdravko Zvonarić