REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 021-05/17-04/17

URBROJ: 2196/07-17-1

Tompojevci, 21. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 29. Statuta Općine Tompojevci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj 05/13, 02/15 i 05/16), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Tompojevci za 2018.godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci za komunalne djelatnosti:

- održavanja javne rasvjete

- održavanja groblja,

- održavanja javnih površina

- održavanja nerazvrstanih cesta,

- održavanje reciklažnog dvorišta

Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

1. Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete u 5 naselja Općine Tompojevci obuhvaća:

- utrošak javne rasvjete ( 434 rasvjetnih tijela i 7 mjernih mjesta) - 50.000,00 kn

- tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta  (ugovor) - 5.000,00  kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki 1. predviđaju se u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna i financirati će se iz sredstava komunalne naknade 55.000,00 kuna.

2. Održavanje groblja

Održavanje 8 groblja, ( 4 rimokatolička, 1 grkokatoličko i 3 pravoslavna) obuhvaća:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata

- održavanje staza  i zelenih površina

- održavanje i orezivanje stabala

- podmirenje režijskih troškova

Ukupna površina svih groblja iznosi 95.337 m2.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 34.200,00 kuna i financirati će se iz grobne naknade 26.000,00 kn, i izgradnje i obnova  spomenika 6.000,00 i kupovine grobnog mjesta 2.200,00 kuna.

3. Održavanje javnih površina

3.1.Tekuće održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, šetnice, cvjećnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna samonikla stabla, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz javne objekte i slične zelene površine) obuhvaća:

- održavanje zelenih površina ispred društvenih domova, domova kulture, dječjih igrališta,    kuća u vlasništvu Općine (čišćenje, skupljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja trave, krčenje korova) ,

- sječa granja i drveća sa odvozom, redovno i kao posljedica elementarnih nepogoda i obrezivanje unutar naselja,

- održavanje cvjetnih gredica po naseljima ( cca 150 m2)

- održavanje dječjih igrališta po naseljima

- troškovi Programa javnih radova

3.2. Tekuće održavanje javno prometnih površina (ulice, ceste, trgovi, pješačke zone, prolazi,  parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa i slične površine)

- održavanje pošljunčanih staza u ritovima: Berak, Čakovci i Tompojevci, dužine 1131 m, (čišćenje, skupljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima)

- održavanje autobusnih stajališta

- sanacija nogostupa (pješačkih staza)

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki 3. predviđaju se u ukupnom iznosu od 612.100,00 kuna i financirati će se iz sredstava komunalne naknade 57.400,00 kuna, od sredstava pomoći 384.400,00 kuna i  od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 65.883,00 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 95.417,00 kn i 9.000,00 kn od općih prihoda i primitaka.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su sljedeći radovi:

- zatvaranje udarnih jama, popravak manjih površina ručno,

- asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge,

- osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima

- održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama,

Održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste obuhvaća:

- košnju trave,

- obrezivanje drveća strojno ili ručno,

- čišćenje zemljišnog pojasa,

- uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona.

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta u naseljima Općine Tompojevci iznosi 8,42 km.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna i financirati će se iz sredstava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

5. Održavanje reciklažnog dvorišta

- zbrinjavanje opasnog otpada,

- ostali troškovi održavanja (režijski troškovi i investicijsko održavanje)

Sredstva za izvršenje radova i usluga navedenih u točki 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od 28.700,00 kuna i financirati će se iz općih prihoda i primitaka.

Članak 3.

Sredstva za izvršenje Programa planiraju se u ukupnom iznosu od 780.000,00 kuna.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik Općine Tompojevci.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić