

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/19-01/6

URBROJ: 2196/07-02-19-2

Tompojevci, 25.03.2019. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 14. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2019. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2018. god.**

I.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2018. godinu (KLASA: 363-01/19-01/6, URBROJ: 2196/07-03-19-1, od 07.03.2019. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i i članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 07.03.2019.g. podnosi Općinskom vijeću Općine Tompojevci:

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU**

I.

Za Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno **739.179,42 kn** , a planirano je 839.550,00 kn.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

**1. Za održavanje javne rasvjete** planirano je 67.000,00 kn, a utrošeno je 73.015,44 kn i to za:

* troškove javne rasvjete
* održavanje javne rasvjete

 Izvor: komunalna naknada u iznosu od 60.000,00 kn, opći prihodi i primici u iznosu od

 13.015,44 kn.

**2. Za održavanje groblja** planirano je 39.000,00 kn, a utrošeno je 18.519,54 kn i to za:

* održavanje staza i zelenih površina ( gorivo),
* materijal i dijelovi za investicijsko održavanje objekata,
* troškove vode i struje,

 Izvor: naknada za izgradnju i obnovu spomenika 6.400,00 kn naknada za dodjelu grobnog

 mjesta 3.800,00 kn, dio grobne naknade 8.319,54 kn.

 Neutrošena sredstva od grobne naknade iznose 18.660,46 kn.

**3. Za** **održavanje javnih površina** planirano je 654.050,00 kn a utrošeno je 604.062,64 kn i to za:

* čišćenje javnih površina,
* košenje javnih površina,
* sanacija nogostupa
* cvijeće za javne površine

Izvor: komunalna naknada 91.949,04 kn, pomoći (HZZ) 268.245,15 kn, dugogodišnji zakup

 80.397,25 kn, zakup poljoprivrednog zemljišta 118.034,58 kn, opći prihodi i primici

 45.436,62 kn.

**4. Za održavanje nerazvrstanih cesta** planirano je 50.000,00 kn, a utrošeno je 30.477,75 kni to za čišćenje snijega na cestama u svim naseljima Općine i saniranje udarnih rupa u Berklu ( produžetak Sotinačke ulice prema groblju).I

Izvor: dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta 30.477,75 kn.

**5. Za održavanje Reciklažnog dvorišta** planirano je 29.500,00 kn, a utrošeno je 13.104,05 kni to za:

* zbrinjavanje opasnog otpada
* režijski troškovi

Izvor: opći prihodi i primici 13.104,05 kn.

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. utrošeno je od:

* komunalne naknade 151.949,04 kn ( ukupno ostvarena sredstva u 2018.)
* dio prihoda od privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 118.034,58 kn,
* dio dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 110.875,00 kn,
* opći prihodi i primici u iznosu od 71.556,11 kn
* pomoći od HZZ-a u iznosu od 268.245,15 kn
* naknade za obnovu i izgradnju spomenika u iznosu od 6.400,00 kn,
* naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 3.800,00 kn
* dio grobne naknade u iznosu od 8.319,54 kn (ukupno ostvareno 26.980,00 kn, ostaje neutrošeno 18.660,46 kn)

II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g. objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

KLASA: 363-01/19-01/6

URBROJ: 2196/07-03-19-1

Tompojevci, 07.03. 2019. g.

 Općinski načelnik

 Zdravko Zvonarić