

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA TOMPOJEVCI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/19-01/5

URBROJ: 2196/07-02-19-2

Tompojevci, 25. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 14. sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2018.god.**

**I.**

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Tompojevci za 2018 godinu (KLASA: 363-01/19-01/5, URBROJ: 2196/07-03-19-1, od 07.03.2019. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Dubravko Martić

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18) Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 07.03.2019.g. podnosi Općinskom vijeću Općine Tompojevci:

 **IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2018. GODINU**

I.

Za Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 1.118.916,25 kn , a planirano je 1.226.195,00 kn.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

**1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta** planirano je 1.125.655,00 kn, a utrošeno 1.018.383,78 kn

* Produžetak ulice Slavka Hajduka do Rusinske u Mikluševcima (II faza)
* Produžetak Sotinačke ulice do groblja i parkiralište u Berku
* Prolaz ulice Zlatka Batakovića - 204. Brigade u Mikluševcima

**Izvor financiranja:**  komunalni doprinos 27.460,00 kn, šumski doprinos 70.958,04 kn, prodaja poljoprivrednog zemljišta 178.141,59 kn, dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta 176.086,16 kn, naknada za koncesiju 33.371,84 kn, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 3.103,20 kn, pomoći MRRFEU 248.000,00 kn, opći prihodi i primici 281.262,95 kn.

**2. Za rekonstrukciju vodovodne mreže** planirano je 100.540,00 kn a utrošeno je 100.532,47 kn

* Sufinanciranje rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Bokšić

**Izvor financiranja**: pravo služnosti 95.473,44 kn, komunalni doprinos 1.414,41 kn, opći prihodi i primici 3.644,62 kn.

**Namjenski prihodi:**

**Naknada od koncesija** je ostvarena u iznosu od **33.371,84 kn** (na temelju ugovora o koncesiji koje je sklopila Općina Tompojevci), namjenski je prihod i sukladno čl. 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti je utrošena za *Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.*

K**omunalni doprinos** je ostvaren u iznosu od **28.874,41 kn**, namjenski je prihod i sukladno čl. 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu utrošen je za *Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 27.460,00 kn.i za sufinanciranje rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Bokšić u iznosu od 1.414,41 kn.*

**Šumski doprinos** je ostvaren u iznosu **od 70.958,04 kn**, namjenski je prihod i sukladno čl. 65. Zakonu o šumama u cijelosti utrošena za *Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.*

**Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru** ostvarena je u iznosu od **3.103,20 kn** i sukladno čl. 31. st.3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama namjenski prihod i koristi se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te je kao takav u cijelosti utrošen za *Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.*

**Prihod od prodaje i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta** je sukladno članku 49. st.3. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18 i 115/18) namjenski prihod te je kao takav jednim dijelom utrošen i na ovaj program u iznosu od **354.257,75** i *to za Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.*

**Ostali prihodi:**

Od ostalih prihoda na ovaj Program utrošeno je 284.877,57 kn od općih prihoda i primitaka, 95.473,44 kn od prava služnosti i 248.000,00 kn i pomoći od MRRFEU.

II.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. g. objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

KLASA: 363-01/19-01/5

URBROJ: 2196/07-03-19-1

Tompojevci, 07.03.2019. godine

 Općinski načelnik

 Zdravko Zvonarić