

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA TOMPOJEVCI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/20-01/12

URBROJ:2196/07-02-20-1

Tompojevci, 22. prosinac 2020. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 24. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci u 2021. godini**

# OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) se određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 3.

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

**1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima**

**građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | | | | | | | **491.000,00 kn** |
|  | | | | | | | |
|  | | PROCJENA | | IZVOR FINANCIRANJA | | IZNOS | |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | | **491.000,00 kn** |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Bokšiću | | | | | | |
|  | projektna dokumentacija | | 4.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
| UKUPNO: | | | 4.000,00 kn | |  | | 4.000,00 kn |
| b) | Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima | | | | | | |
|  | projektna dokumentacija | | 4.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
|  | izgradnja | | 200.000,00 kn | | Donacije (Vermilion) | |  |
|  | nadzor | | 2.000,00 kn | | opći prihodi i primici | |  |
| UKUPNO: | | | 206.000,00 kn | |  | | 206.000,00 kn |
| c) | Izgradnja dječjeg igrališta u Mikluševcima | | | | | | |
|  | projektna dokumentacija | | 4.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
| UKUPNO: | | | 4.000,00 kn | |  | | 4.000,00 kn |
| d) | Izgradnja dječjeg igrališta u Tompojevcima | | | | | | |
|  | projektna dokumentacija | | 4.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
|  | izgradnja | | 200.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
|  | nadzor | | 2.000,00 kn | | opći prihodi i primici | |  |
| UKUPNO: | | | 206.000,00 kn | |  | | 206.000,00 kn |
| e) | Izgradnja zida uz tematski park u Tompojevcima | | | |  | |  |
|  | radovi | | 70.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
|  | nadzor | | 1.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka | |  |
| UKUPNO: | | | 71.000,00 kn | |  | | 71.000,00 kn |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | | | | | **1.046,500 kn** |
|  | | | | | |
|  | | | PROCJENA | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS |
| **2.1. GROBLJA** | | | | | **696.500,00 kn** |
| a) | Izgradnja mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Čakovcima | | | | |
|  | radovi | 342.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka |  |
|  | radovi | 350.000,00 kn | | Pomoći MRRFEU |  |
|  | nadzor | 4.500,00 kn | | Višak komunalne naknade |  |
| UKUPNO: | | 696.500,00 kn | |  | 696.500,00 kn |
| **2.2.JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJINA NIJE DOPUŠTEN PROMET** | | | | | **350.000,00 kn** |
| a) | Izgradnja šetališta s vidikovcem u Čakovcima | | | | |
|  | radovi | 350.000,00 kn | | višak općih prihoda i primitaka |  |
| UKUPNO: | | 350.000,00 kn | |  | 350.000,00 kn |

**3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | | | | | | **690.450,00 kn** |
|  | | | | | | |
|  | | PROCJENA | IZVOR FINANCIRANJA | | IZNOS | |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | | **434.950,00 kn** |
| a) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), produžetak Vinkovačke ulice u Berku | | | | | |
|  | troškovnik | 4.850,00 kn | | višak od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | |  |
|  | radovi | 5.000,00 kn | | komunalni doprinos | |  |
|  | radovi | 9.150,00 kn | | privremeni zakup polj. zemljišta | |  |
|  | radovi | 33.100,00 kn | | naknada za koncesiju | |  |
|  | radovi | 90.250,00 kn | | šumski doprinos | |  |
|  | radovi | 5.000,00 kn | | naknada za nezakonito izgrađene zgrade | |  |
|  | radovi | 18.950,00 kn | | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | |  |
|  | radovi | 115.000,00kn | | Pomoći - MRRFEU | |  |
|  | radovi | 148.800,00 | | prihod od prodaje polj. zemljišta | |  |
|  | nadzor | 4.850,00 kn | | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | |  |
| UKUPNO: | | 434.950,00 kn | |  | | 434.950,00 kn |
| **3.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | **255.500,00 kn** |
| a) | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Berku | | | | | |
|  | radovi | 250.000,00 kn | | višak općih prihoda i  primitaka | |  |
|  | nadzor | 3.500,00 kn | | višak općih prihoda i  primitaka | |  |
|  | | 2.000,00 kn | | opći prihodi i primici | |  |
| UKUPNO: | |  | |  | | 255.500,00 kn |

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2021. GOD.** | **2.227.950,00 kn** |

1. **FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 4.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

* opći prihoda i primitaka 6.000,00 kn,
* komunalnog doprinosa 5.000,00 kn,
* šumskog doprinosa 90.250,00 kn,
* naknada za koncesije 33.100,00 kn,
* od prodaje poljoprivrednog zemljišta 148.800,00 kn,
* od privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta 9.150,00 kn,
* od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 5.000,00 kn,
* pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 465.000,00 kn,
* donacije od Vermiliona Zagreb, Exploration d.o.o. 200.000,00 kn.
* viška od komunalne naknade 4.500,00 kn,
* viška općih prihoda i primitaka 1.232.500,00 kn,
* viška prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 28.650,00 kn,

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Tompojevci i utvrđena su u ukupnom iznosu od **2.227.950,00 kn.**

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Tompojevci.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Potočki