Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 26. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (KLASA: 363-01/19-01/13, URBROJ: 2196/07-03-21-4, od 01.03.2021. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/19-01/13

URBROJ: 2196/07-02-21-4

Tompojevci, 18. ožujak 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Zlatko Potočki

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20),i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 01. ožujka 2021. godine podnosi Općinskom vijeću:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Tompojevci u 2020.**

**I.**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci u 2020. godini usvojen je na 18. sjednici Općinskog vijeća održane 17. prosinca 2019. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 18/19), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 24. sjednici Općinskog vijeća održane 22. prosinca 2020. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 23/20).

Za Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 1.152.419,67 kn , a planirano je 1.164.860,00 kn.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. po izvorima prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO(kn) | OSTVARENO(kn) |
| Komunalni doprinos | 5.000,00 | 0,00 |
| višak prihoda od privremenog korištenje poljoprivrednog zemljišta | 86.900,00 | 46.369,77 |
| Opći prihodi i primici | 378.260,00 | 365.899,09 |
| donacije | 156.400,00 | 156.375,00 |
| Šumski doprinos | 90.250,00 | 11.019,53ostaje neutrošeno 58.338,19  |
| Naknada za koncesije | 33.100,00 | 33.251,26 |
| prodaja poljoprivrednog zemljišta | 148.800,00 | 158.739,09 |
| Dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta | 41.150,00 | 160.465,93 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 5.000,00 | 300,00 |
| Pomoći od MRREU | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **UKUPNO:** | **1.164.860,00** | **1.152.419,67** |

**II.**

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

**1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima**

**građevinskog područja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | **514.660,00**  | **502.449,09**  |
|  |
|  | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO(kn) | OSTVARENO(kn) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **514.660,00** | **502.449,09** |
| b) | Izgradnja dječjeg igrališta u Berku |
|  | projektna dokumentacija | opći prihodi i primici | 3.000,00  | 3.750,00 |
|  | izgradnja | opći prihodi i primici | 37.260,00  | 34.402,79 |
|  | izgradnja | donacije | 156.400,00 | 156.375,00 |
|  | nadzor | opći prihodi i primici | 2.000,00 | 3.238,50 |
| UKUPNO: |  | 198.660,00 | 197.766,29 |
|  e) | Izgradnja park u Tompojevcima |  |  |
|  | radovi | opći prihodi i primici | 308.000,00  | 299.282,80 |
|  | nadzor | opći prihodi i primici | 6.000,00  | 3.525,00 |
|  | troškovnik | opći prihodi i primici | 2.000,00  | 1.875,00 |
|  | UKUPNO: | 316.000,00 | 304.682,80 |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | **20.000,00** | **19.825,00** |
|  |
|  | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO(kn) | OSTVARENO(kn) |
| **2.1. GROBLJA** |  |
| a) | Izgradnja mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Čakovcima |
|  | Projektna dokumentacija | opći prihodi i primici | 20.000,00 |  19.825,00 |
| UKUPNO: |  | 20.000,00 |  19.825,00 |

**3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | **630.200,00**  | **630.145,58** |
|  | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO (kn) | OSTVARENO(kn) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** |  |
| a) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), krak Oroličke u Berku  |
|  | radovi | komunalni doprinos | 5.000,00  | 0,00 |
|  | radovi | dugogodišnji zakup polj. zemljišta | 41.150,00 | 160.465,93 |
|  | radovi | naknada za koncesiju | 33.100,00  | 33.251,26 |
|  | radovi | šumski doprinos | 90.250,00  | 11.019,53 |
|  | radovi | naknada za nezakonito izgrađene zgrade | 5.000,00  | 300,00 |
|  | radovi | Pomoći MRRIFU | 70.000,00  | 70.000,00 |
|  | radovi | višak prihoda od privremenog zakupa polj. zemljišta | 30.401,00  | 625,14 |
|  | nadzor | višak prihoda od privremenog zakupa polj. zemljišta | 4.130,00  | 4.128,75 |
|  | UKUPNO: |  | 279.031,00  | 279.790,61 |
| b) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), prolaz Rusinske i Slavka Hajduka u Mikluševcima |
|  | radovi | višak prihoda od privremenog zakupa polj. zemljišta | 47.179,00 | 36.428,38 |
|  | radovi | Pomoći MRRIFU | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | radovi | prihod od prodaje polj. zemljišta | 148.800,00  | 158.739,09 |
|  | nadzor | višak prihoda od privremenog zakupa polj. zemljišta | 5.190,00  | 5.187,50 |
| UKUPNO: |  | 351.169,00  | 350.354,97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2020. GOD.** | **1.164.860,00** | **1.152.419,67**  |

**III.**

Ovo izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/19-01/13

URBROJ: 2196/07-03-21-3

Tompojevci, 01. ožujka 2021. godine

 Općinski načelnik

 Zdravko Zvonarić