

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA TOMPOJEVCI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/21-01/8

URBROJ:2196/07-02-21-1

Tompojevci, 22. prosinac 2021. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 5. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tompojevci u 2022. godini**

# OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) se određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 3.

Opis poslova, procjena troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima**

**građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **SVEUKUPNO 1.** | **684.000,00 kn** |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(kn) | IZVOR FINANCIRANJA | UKUPNI IZNOS(kn) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **266.000,00**  |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Bokšiću |
|  | *projektna dokumentacija* | 4.000,00  | višak općih prihoda i primitaka |  |
|  | *nadzor* | 2.000,00  | opći prihodi i primici |  |
|  | *radovi* | 210.000,00  | pomoći MRRFEU |  |
| UKUPNO: | 216.000,00  |  |  |
| b) | Izgradnja bočališta u Tompojevcima |
|  | *radovi* |  50.000,00 | pomoći-kompezacijske mjere |  |
|  UKUPNO: |  50.000,00 |  |   |
|  **1.2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **418.000,00** |
|  |  Informatics interaktivni kiosk – postavljanje u svim naseljima Općine Tompojevci  |
|  | *dokumentacija za nadmetanje* |  13.000,00 | pomoći-kompezacijske mjere |  |
|  | *pripremni radovi* |  10.000,00 | pomoći-kompezacijske mjere |  |
|  | *uređaji (5 komada, u svakom naselju po jedan)* |  95.000,00 | pomoći-kompezacijske mjere |  |
|  275.000,00 | Fond za zaštitu okoliša |  |
|  |  UKUPNO: |  393.000,00 |  |  |
|  | Nadstrešnica na autobusnom stajalištu u Čakovcima- postavljanje  |
|  | *postavljanje nadstrešnice* |  25.000,00  | pomoći-kompezacijske mjere |  |
|  |  UKUPNO: |  25.000,00  |  |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | **727.200,00 kn**  |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(kn) | IZVOR FINANCIRANJA | UKUPNI IZNOS(kn) |
| **2.1. GROBLJA** | **727.200,00**  |
| a) | Izgradnja mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Čakovcima |
|  | *radovi* | 411.700,00  | višak općih prihoda i primitaka |  |
| 280.000,00  | pomoći MRRFEU |
|  | *nadzor* | 15.000,00  | višak komunalne naknade |  |
|  | *tehnički pregled* | 6.000,00  | višak općih prihoda i primitaka |  |
|  | *plinovod, vodovod, kanalizacija-priključci* | 14.500,00  | pomoć-kompenzacijske mjere |  |
| UKUPNO: | 727.200,00  |  |  727.200,00  |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | **1.280.050,00 kn** |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(kn) | IZVOR FINANCIRANJA | UKUPNI IZNOS(kn) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | **450.450,00**  |
| a) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), spoj Sotinačke i Tri ruže u Berku, duljine 364 m |
|  | *radovi* | 7.000,00  | komunalni doprinos |  |
| 9.150,00  | dugogodišnji zakup polj. zemljišta |
| 33.100,00  | naknada za koncesiju |
| 20.250,00  | šumski doprinos |
| 15.000,00  | naknada za nezakonito izgrađene zgrade |
| 44.800,00  | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta |
| 160.700,00 | Pomoći - MRRFEU |
| 148.800,00  | prihod od prodaje polj. zemljišta |
|  | *troškovnik* | 4.850,00  | višak od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta |  |
|  | *nadzor* | 6.800,00  | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta |  |
| UKUPNO: | 450.450,00  |  |  |
| **3.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **735.600,00**  |
| a) | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Berku |
|  |  *radovi* |  123.000,00 | pravo služnosti |  |
|  584.000,00 | pomoći ministarstva |
|  |  *nadzor* |  10.400,00 | pomoći-kompenzacijske mjere |  |
| UKUPNO: | 717.400,00  |  |  |
| b) | Osvjetljenje zida na tematskom parku u Tompojevcima |
|  |  *radovi* | 18.200,00  | višak općih prihoda i primitaka |  |
|  | UKUPNO: | 18.200,00  |  |  |
| **3.3. GROBLJA** | **94.000,00**  |
| a) | Radovi na mrtvačnici u Tompojevcima (uređenje i dogradnja rampe za invalide) |
|  |  radovi | 50.000,00  | Pomoći-kompenzacijske mjere |  |
| 42.000,00  | višak općih prihoda i primitaka |  |
|  |  nadzor | 2.000,00  | višak općih prihoda i primitaka |  |
|  | UKUPNO: | 94.000,00  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2022. GOD.** |  **2.691.250,00 kn** |

1. **FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 4.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

* opći prihoda i primitaka 2.000,00 kn,
* komunalnog doprinosa 7.000,00 kn,
* šumskog doprinosa 20.250,00 kn,
* naknada za koncesije 33.100,00 kn,
* od prodaje poljoprivrednog zemljišta 148.800,00 kn,
* od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 9.150,00 kn,
* od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 15.000,00 kn,
* pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 650.700,00 kn,
* pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost 275.000,00 kn.
* pomoći - kompezacijske mjere 267.900,00 kn,
* pomoći središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 584.000,00 kn
* viška općih prihoda i primitaka 483.900,00 kn,
* višak komunalne naknade 15.000,00 kn
* pravo služnosti 123.000,00 kn
* viška prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 56.450,00 kn,

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Tompojevci i utvrđena su u ukupnom iznosu od **2.691.250,00 kn.**

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Tompojevci.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Štefanac