Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (KLASA: 363-01/20-01/12, URBROJ: 2196-26-03-22-3, od 20.travnja 2022. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/20-01/12

URBROJ: 2196-26-02-22-5

Tompojevci, 25. travanj 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20),i članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 20. travnja 2022. godine podnosi Općinskom vijeću:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**za 2021.**

**I.**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usvojen je na 24. sjednici Općinskog vijeća održane 22. prosinca 2020. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 23/20), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 3. sjednici Općinskog vijeća održane 14. listopada 2021. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 21/21).

Za Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 548.332,65 kn , a planirano je 830.400,00 kn.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. po izvorima prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO  (kn) | OSTVARENO  (kn) |
| Komunalni doprinos | 5.000,00 | 4.327,35 |
| višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH | 56.450,00 | 27.474,61 |
| Opći prihodi i primici | 69.000,00 | 1.975,00 |
| donacije | 200.000,00 | 0,00 |
| Šumski doprinos | 20.250,00 | 13.070,87 |
| Naknada za koncesije | 33.100,00 | 32.364,80 |
| prodaja poljoprivrednog zemljišta | 148.800,00 | 135.928,99 |
| Privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta | 9.150,00 | 65.052,12 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 5.000,00 | 15.881,38 |
| Pomoći od MRREU | 160.700,00 | 160.632,53 |
| Višak općih prihoda i primitaka | 6.000,00 | 2.000,00 |
| Komunalna naknada | 20.000,00 | 0,00 |
| Pomoći – kompenzacijske mjere | 96.950,00 | 89.625,00 |
| **UKUPNO:** | **830.400,00** | **548.332,65** |

**II.**

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

**1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | | | | | | | **93.600,00 kn** |
|  | | | | | | | |
|  | | **IZVOR FINANCIRANJA** | | **PLANIRANO**  **(kn)** | | **OSTVARENO**  **(kn)** | |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | |  |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima | | | | | | |
|  | projektna dokumentacija | | višak općih prihoda i primitaka | | 4.000,00 | | 0,00 |
|  | izgradnja | | donacije (Vermilion) | | 200.000,00 | | 0,00 |
|  | nadzor | | opći prihodi i primici | | 2.000,00 | | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | |  | | **206.000,00** | | **0,00** |
| b) | Izgradnja zida uz tematski park u Tompojevcima | | | |  | |  |
|  | radovi | | pomoći | | 93.000,00 | | 89.625,00 |
|  | nadzor | | višak općih prihoda i primitaka  opći prihodi i primici  pomoći | | 2.000,00    2.000,00  1.950,00 | | 2.000,00    0,00  1.975,00 |
| **UKUPNO:** | | |  | | **98.950,00** | | **93.600,00** |

**2. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | | | | | | | **454.732,65 kn** |
|  | | | | | | | |
|  | | | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLANIRANO**  **(kn)** | | **OSTVARENO**  **(kn)** | |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | | |  |
| a) | | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), produžetak Vinkovačke ulice u Berku | | | | | |
|  | | troškovnik | višak od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | | 4.850,00 | | 1.125,00 |
|  | | radovi | komunalni doprinos | | 5.000,00 | | 4.327,35 |
|  | | radovi | privremeni zakup polj. zemljišta | | 9.150,00 | | 65.052,12 |
|  | | radovi | naknada za koncesiju | | 33.100,00 | | 32.364,80 |
|  | | radovi | šumski doprinos | | 20.250,00 | | 13.070,87 |
|  | | radovi | naknada za nezakonito izgrađene zgrade | | 5.000,00 | | 15.881,38 |
|  | | radovi | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | | 44.800,00 | | 19.599,61 |
|  | | radovi | Pomoći - MRRFEU | | 160.700,00 | | 160.632,53 |
|  | | radovi | prihod od prodaje polj. zemljišta | | 148.800,00 | | 135.928,99 |
|  | | nadzor | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | | 6.800,00 | | 6.750,00 |
|  | | radovi | Komunalna naknada | | 20.000,00 | | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | |  | | **458.450,00** | | **454.732,65** |
|  | | |  | |  | |  |
| **3.2. GROBLJA** | | | | | | |  |
| a) | Uređenje mrtvačnice (dogradnja rampe za invalidne osobe) na groblju u Tompojevcima | | | | | | |
|  | radovi | | opći prihodi i primici | | 65.000,00 | | 0,00 |
|  | nadzor | | pomoći | | 2.000,00 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | |  | | 67.000,00 | | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2021.** | **830.400,00** | **548.332,65** |

**III.**

Ovo izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/20-01/12

URBROJ: 2196-26-03-22-3

Tompojevci, 20. travanj 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač