Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (KLASA: 363-01/20-01/12, URBROJ: 2196-26-03-22-3, od 20.travnja 2022. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/20-01/12

URBROJ: 2196-26-02-22-5

Tompojevci, 25. travanj 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Ivan Štefanac

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20),i članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 20. travnja 2022. godine podnosi Općinskom vijeću:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**za 2021.**

**I.**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usvojen je na 24. sjednici Općinskog vijeća održane 22. prosinca 2020. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 23/20), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 3. sjednici Općinskog vijeća održane 14. listopada 2021. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 21/21).

Za Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 548.332,65 kn , a planirano je 830.400,00 kn.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. po izvorima prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO(kn) | OSTVARENO(kn) |
| Komunalni doprinos | 5.000,00 | 4.327,35 |
| višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH | 56.450,00 | 27.474,61 |
| Opći prihodi i primici | 69.000,00 | 1.975,00 |
| donacije | 200.000,00 | 0,00 |
| Šumski doprinos | 20.250,00 | 13.070,87  |
| Naknada za koncesije | 33.100,00 | 32.364,80 |
| prodaja poljoprivrednog zemljišta | 148.800,00 | 135.928,99 |
| Privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta | 9.150,00 | 65.052,12 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 5.000,00 | 15.881,38 |
| Pomoći od MRREU | 160.700,00 | 160.632,53 |
| Višak općih prihoda i primitaka | 6.000,00 | 2.000,00 |
| Komunalna naknada | 20.000,00 | 0,00 |
| Pomoći – kompenzacijske mjere | 96.950,00 | 89.625,00 |
| **UKUPNO:** | **830.400,00** | **548.332,65** |

**II.**

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

**1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **SVEUKUPNO 1.** | **93.600,00 kn** |
|  |
|  | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLANIRANO****(kn)** | **OSTVARENO****(kn)** |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** |  |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima |
|  | projektna dokumentacija | višak općih prihoda i primitaka |  4.000,00 |  0,00 |
|  | izgradnja | donacije (Vermilion) |  200.000,00 |  0,00 |
|  | nadzor | opći prihodi i primici |  2.000,00 |  0,00 |
| **UKUPNO:** |  |  **206.000,00**  |  **0,00** |
|  b) | Izgradnja zida uz tematski park u Tompojevcima |  |  |
|  | radovi |  pomoći |  93.000,00  |  89.625,00 |
|  | nadzor | višak općih prihoda i primitakaopći prihodi i primici pomoći |  2.000,00  2.000,00  1.950,00 |  2.000,00  0,00  1.975,00 |
| **UKUPNO:** |  |  **98.950,00**  |  **93.600,00** |

**2. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** |  **454.732,65 kn** |
|  |
|  | **IZVOR FINANCIRANJA** | **PLANIRANO****(kn)** | **OSTVARENO****(kn)** |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** |  |
| a) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), produžetak Vinkovačke ulice u Berku  |
|  | troškovnik | višak od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | 4.850,00  |  1.125,00 |
|  | radovi | komunalni doprinos | 5.000,00  | 4.327,35 |
|  | radovi | privremeni zakup polj. zemljišta | 9.150,00  | 65.052,12 |
|  | radovi | naknada za koncesiju | 33.100,00  | 32.364,80 |
|  | radovi | šumski doprinos | 20.250,00  | 13.070,87 |
|  | radovi | naknada za nezakonito izgrađene zgrade | 5.000,00  | 15.881,38 |
|  | radovi | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | 44.800,00  | 19.599,61 |
|  | radovi | Pomoći - MRRFEU | 160.700,00 | 160.632,53 |
|  | radovi | prihod od prodaje polj. zemljišta | 148.800,00  | 135.928,99 |
|  | nadzor | višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta | 6.800,00  | 6.750,00 |
|  | radovi | Komunalna naknada | 20.000,00  | 0,00 |
| **UKUPNO:** |  | **458.450,00**  |  **454.732,65** |
|  |  |  |  |
| **3.2. GROBLJA** |  |
| a) |  Uređenje mrtvačnice (dogradnja rampe za invalidne osobe) na groblju u Tompojevcima |
|  | radovi |  opći prihodi i primici | 65.000,00  | 0,00 |
|  | nadzor |  pomoći | 2.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 67.000,00  | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2021.**  | **830.400,00** | **548.332,65** |

**III.**

Ovo izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/20-01/12

URBROJ: 2196-26-03-22-3

Tompojevci, 20. travanj 2022. godine

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Milan Grubač