Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2022. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. god.**

Članak 1.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (KLASA: 363-01/20-01/11, URBROJ: 2196-26-03-22-3, od 20.04.2022. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/20-01/11

URBROJ: 2196-26-02-22-5

Tompojevci, 25. travanj 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Općinski načelnik Općine Tompojevci podnosi Općinskom vijeću Općine Tompojevci:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2021. godinu**

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usvojen je na 24. sjednici Općinskog vijeća održane 22. prosinca 2020. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 23/20), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 3. sjednici Općinskog vijeća održane 14. listopada 2021. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 21/21).

Za Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno **872.525,78 kn** , a planirano je 1.038.060,00 kn.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. po izvorima prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO  (kn) | OSTVARENO  (kn) |
| komunalna naknada | 133.000,00 | 153.182,87 |
| višak općih prihoda i primitaka iz prethodnih godina | 32.000,00 | 21.225,00 |
| naknada za korištenje grobnog mjesta | 30.000,00 | 8.593,61 |
| naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta | 6.000,00 | 3.130,28 |
| naknada za dodjelu grobnog mjesta | 3.200,00 | 1.434,86 |
| Dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta | 272.494,00 | 312.212,12 |
| Privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta | 33.256,00 | 0,00 |
| Višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta iz prethodnih godina | 99.300,00 | 20.906,25 |
| Pomoći od HZZ-a | 376.810,00 | 346.540,11 |
| Opći prihodi i primici | 52.000,00 | 5.300,68 |
| **UKUPNO:** | **1.038.060,00** | **872.525,78** |

II.

Izvršenje Programa uključuje sljedeće aktivnosti:

1. **Za održavanje nerazvrstanih cesta** planirano je 235.900,00 kn, a utrošeno je 164.732,53 kni to za:

* redovno održavanje nerazvrstanih cesta 4.125,00 kn (rezanje grana uz cestu)
* zimsko održavanje nerazvrstanih 14.285,13 kn (čišćenje snijega)
* nasipanje poljskog puta (šljunkom i kamenom) prema Bililu 108.358,16 kn i produžetak Vinkovačke ulice u Berku 37.964,24 kn.

Izvor: dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta 85.762,75 kn i privremenog zakupa 33.256,00 kn.

1. **Za održavanje građevina i uređaja javne namjene** planirano je 4.000,00 kuna, a ostvareno 890,81 kn i to za:

* troškovi benzina za košnju oko spomenika – 890,81 kn

Izvor: komunalna naknada 890,81 kn.

1. **Za održavanje javne rasvjete** planirano je 124.000,00 kuna, a ostvareno 116.553,19 kn i to za:

* redovno održavanje sustava javne rasvjete - 63.237,50 kn
* podmirivanje troškova električne energije - 53.315,69 kn

Izvor: komunalna naknada 116.553,19 kn.

1. **Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila** planirano je 85.650,00 kuna, a ostvareno 85.634,38 kn i to za:

-popravka pješačkih staza oko društvenog doma u Mikluševcima 85.634,38 kn

Izvor: komunalna naknada 82.284,38 kn i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta 3.350,00 kn.

1. **Za** **održavanje javnih zelenih površina** planirano je 386.810,00 kn a utrošeno je 393.519,37 a. i to za:

* košenje javnih površina (benzin) - 9.401,37 kn
* održavanje traktora i strojeva za košnju – 12.094,18 kn
* materijal i dijelovi za strojeve – 3.249,55 kn
* kupovina trimera i puhalnika – 13.035,00 kn
* troškovi programa javnih radova (troškovi radnika) - 341.292,43 kn
* troškovi ugovora o djelu – 14.446,84 kn

Izvor: komunalna naknade 35.738,87 kn, opći prihodi i primici 2.180,18 kn, prihod od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 9.060,21 kn, pomoći 346.540,11 kn.

Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 5.000,00 kn za nabavu koševa, a nije ništa utrošeno.

1. **Za održavanje groblja** planirano 88.200,00 kn a utrošeno je 16.279,25 kn i to za:

* održavanje staza i zelenila (benzin) - 5.994,64 kn
* materijal i usluge za održavanje mrtvačnica – 4.219,47 kn
* režijski troškovi - 4.565,14 kn
* ukrasna drvca 1.500,00 kn

Izvor:opći prihodi i primici 3.120,50 kn, grobna naknada 8.593,61 kn, naknada za dodjelu grobnog mjesta 1.434,86 kn , naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta 3.130,28 kn.

1. **Za deratizaciju i dezinsekciju** planirano 76.500,00 kn a utrošeno je 73.691,25 kn i to za:

* deratizaciju – 22.785,00 kn
* dezinskekciju (avio tretiranje komaraca) – 50.906,25 kn

Izvor:dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta 52.785,00 kn, višak prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 20.906,25 kn.

1. **Za veterinarsko-higijeničarske poslove** planirano 32.000,00 kn a utrošeno je 21.225,00 kn i to za:

* zbrinjavanje pasa lutalica – 21.225,00 kn

Izvor:opći prihodi i primici 21.225,00 kn.

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. g. objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

KLASA: 363-01/20-01/11

URBROJ: 2196-26-03-22-3

Tompojevci, 20.04.2022. g.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač