

R E P U B L I K A H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



**OPĆINA TOMPOJEVCI**

A. G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/22-01/04

URBROJ: 2196-26-02-22-1

Tompojevci, 21. prosinac 2022. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 14. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini**

# OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) se određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 3.

Opis poslova, procjena troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima**

**građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | | | | | | **162.000,00 EUR** |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | | IZVOR FINANCIRANJA | | IZNOS IZVORA  (EUR) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | **136.700,00** |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Bokšiću | | | | | |
|  | *troškovnik/dokumentacija* | | 1.300,00 | | višak općih prihoda i primitaka | 1.300,00 |
|  | ***UKUPNO*** | | **1.300,00** | |  |  |
| b) | Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima | | | | | |
|  | *radovi* | | 55.800,00 | | pomoći – LAG natječaj | 55.800,00 |
|  | *nadzor* | | 600,00 | | opći prihodi i primici | 600,00 |
| **UKUPNO:** | | | **56.400,00** | |  |  |
| c) | Izgradnja bočališta u Tompojevcima | | | | | |
|  | *Troškovnik/dokumentacija* | | 800,00 | | pomoći | 800,00 |
|  | *radovi* | | 10.000,00 | | šumski doprinos | 500,00 |
| kompenzacijske mjere | 1.000,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 8.500,00 |
| **UKUPNO:** | | | **10.800,00** | |  |  |
| d) | Izgradnja višenamjenskog sportskog igrališta u Tompojevcima | | | | | |
|  | *radovi* | | 66.700,00 | | opći prihodi i primici | 8.730,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 57.970,00 |
|  | *nadzor* | | 1.500,00 | | opći prihodi i primici | 1.500,00 |
|  | **UKUPNO** | | **68.200,00** | |  |  |
| **1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | | | | **25.300,00** |
|  | Izgradnja parkirališta kod nogometnog igrališta u Tompojevcima | | | | | |
|  | *radovi* | | 24.100,00 | | Šumski doprinos | 24.100,00 |
|  | *nadzor* | | 1.200,00 | | Šumski doprinos | 1.200,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **25.300,00** | |  |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | | | | | **1.990,00 EUR** |
|  | | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA  (EUR) |
| **2.1. GROBLJA** | | | | | **1.990,00** |
| a) | Izgradnja priključka za vodu na pravoslavnom groblju u Berku | | | | |
|  | *radovi* | 1.990,00 | | Pomoći VSŽ | 1.990,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.990,00** | |  | 1.990,00 |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | | | | | | **315.250,00 EUR** |
|  | | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | | IZNOS IZVORA  (EUR) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | | **38.750,00** |
| a) | | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), spoj Sotinačke i Tri ruže u Berku (faza II), duljine 182 m | | | | |
|  | | *radovi* | 38.050,00 | | naknada za koncesiju | 4.650,00 |
| Pomoći - MPUGIDI | 15.900,00 |
| prihod od prodaje polj. zemljišta | 17.500,00 |
|  | | *nadzor* | 700,00 | | Šumski doprinos | 700,00 |
| **UKUPNO:** | | | **38.750,00** | |  |  |
| **3.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | **276.500,00** |
| a) | | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Tompojevcima | | | | |
|  | | *radovi* | 133.000,00 | | opći prihodi i primici | 15.700,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 117.300,00 |
|  | | *nadzor* | 5.000,00 | | opći prihodi i primici | 5.000,00 |
| **UKUPNO:** | | | **138.000,00** | |  |  |
| b) | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Mikluševcima | | | | | |
|  | *radovi* | | 133.500,00 | | opći prihodi i primici | 15.775,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 117.725,00 |
|  | *nadzor* | | 5.000,00 | | opći prihodi i primici | 5.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | | **138.500,00** | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2023. GOD.** | **479.240,00** |

1. **FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u Proračunu Općine Tompojevci za 2023. godinu u iznosu od 479.240,00 eura, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

* opći prihodi i primici 52.305,00 EUR
* opći prihodi i primici (višak) 1.300,00 EUR
* šumski doprinos 26.500,00 EUR,
* naknada za koncesije 4.650,00 EUR,
* prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 17.500,00 EUR
* pomoći MPUGIDI 15.900,00 EUR,
* pomoći ITU mehanizam 301.495,00 EUR
* pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi (LAG natječaj) 55.800,00 EUR
* pomoći - kompenzacijske mjere 1.800,00 EUR
* pomoći VSŽ 1.990,00 EUR

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Tompojevci.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 01.01.2023. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac