

R E P U B L I K A H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

 **OPĆINA TOMPOJEVCI**

 A. G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/23-01/04

URBROJ: 2196-26-03-23-1

Tompojevci, 20. prosinac 2023. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 20. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini**

# OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) se određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2024. godini i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 3.

Opis poslova, procjena troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima**

**građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **SVEUKUPNO 1.** | **212.642,00 EUR** |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA(EUR) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **110.055,00**  |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Čakovcima |
|  | *radovi* | 27.872,00 | pomoći – LAG natječaj | 27.872,00 |
|  |  | 2.583,00 | opći prihodi i primici | 2.583,00 |
|  | *nadzor* | 600,00 | opći prihodi i primici | 600,00 |
| **UKUPNO:** | **31.055,00**  |  |  |
| b) | Izgradnja bočališta u Tompojevcima |
|  | *Troškovnik/dokumentacija* | 800,00 | pomoći | 800,00 |
|  | *radovi* | 10.000,00 | šumski doprinos | 500,00 |
| pomoći | 1.000,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 8.500,00 |
|  **UKUPNO:** |  **10.800,00** |  |   |
| c) | Izgradnja višenamjenskog sportskog igrališta u Tompojevcima |
|  | *radovi* | 66.700,00 | opći prihodi i primici  | 8.730,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 57.970,00 |
|  | *nadzor* | 1.500,00 | opći prihodi i primici | 1.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **68.200,00** |  |  |
|  **1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA** | **25.300,00** |
|  |  Izgradnja parkirališta kod nogometnog igrališta u Tompojevcima  |
|  |  *radovi* |  24.100,00 | Šumski doprinos | 24.100,00 |
|  |  *nadzor* |  1.200,00 | Šumski doprinos | 1.200,00 |
|  |  **UKUPNO:** |  **25.300,00** |  |  |
| **2.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **77.287,00** |
| **a)** | Sustav javnih električnih biciklova |  |
|  | nabava i puštanje u rad | 12.934,00 | Opći prihodi i primici | 12.934,00 |
| 51.738,00 | FZZOEU | 51.738,00 |
|  | **UKUPNO** | **64.672,00** |  |  |
| **b)** | Sustav za kontrolu kvalitete zraka |  |
|  | nabava i puštanje u rad | 2.523,00 | Opći prihodi i primici | 2.523,00 |
| 10.092,00 | FZZOEU | 10.092,00 |
|  | **UKUPNO** | **12.092,00** |  |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | **2.270,00 EUR**  |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA(EUR) |
| **2.1. GROBLJA** | **2.270,00**  |
| a) | Izgradnja priključka za vodu na pravoslavnom groblju u Berku |
|  | *radovi* | 2.270,00 | Pomoći VSŽ | 2.270,00 |
| **UKUPNO:** | **2.270,00** |  |  **2.270,00** |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | **404.945,00 EUR** |
|  | PROCJENA TROŠKOVA(EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA(EUR) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | **33.650,00**  |
| a) | Pristupni put prema spomen obilježju Čakovci |
|  | *radovi* | 30.000,00 | pomoći – Ministarstvo hrvatskih branitelja | 30.000,00 |
|  | *Projektna dokumentacija i nadzor* | 3.650,00 | prodaja poljoprivrednog zemljišta | 3.650,00 |
| **UKUPNO:** | **33.650,00** |  |  |
| **3.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **371.295,00**  |
| a) | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Tompojevcima |
|  |  *radovi* | 133.000,00 | opći prihodi i primici | 15.700,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 117.300,00 |
|  |  *nadzor* | 5.000,00 | opći prihodi i primici  | 5.000,00 |
| **UKUPNO:** | **138.000,00** |  |  |
| b) | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Mikluševcima |
|  |  *radovi* | 133.500,00 | opći prihodi i primici  | 15.775,00 |
| pomoći – ITU mehanizam | 117.300,00 |
|  |  *nadzor* | 5.000,00 | opći prihodi i primici  | 5.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **138.075,00**  |  |  |
| c) | Rekonstrukcija svlačionice na nogometnom igralištu u Berku |
|  |  *radovi* | 93.840,00 | pomoći – ITU mehanizam | 93.840,00 |
|  |  *nadzor* | 1.380,00 | pomoći | 1.380,00 |
| **UKUPNO:** | **95.220,00** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2024. GOD.** |  **619.857,00** |

1. **FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u Proračunu Općine Tompojevci za 2024. godinu u iznosu od 619.857,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

* opći prihodi i primici 70.345,00 EUR
* šumski doprinos 25.800,00 EUR,
* prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 3.650,00 EUR
* pomoći Ministarstvo hrvatskih branitelja 30.000,00 EUR,
* pomoći ITU mehanizam 394.910,00 EUR
* pomoći - Agencija za plaćanje u poljoprivredi (LAG natječaj) 27.872,00 EUR
* pomoći – FZZOEU 61.830,00 EUR
* pomoći 3.180,00 EUR
* pomoći VSŽ 2.270,00 EUR
1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Tompojevci.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 01.01.2024. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Ivan Štefanac