Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 23. sjednici održanoj dana 18.06.2024. godine, donijelo je:

**ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (KLASA: 363-01/22-01/04, URBROJ: 2196-26-03-24-4, od 25.travnja 2024. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/22-01/04

URBROJ: 2196-26-02-24-5

Tompojevci, 18.06.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**za 2023.**

**I.**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu usvojen je na 14. sjednici Općinskog vijeća održane 21.12.2022. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 29/22), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 16. sjednici Općinskog vijeća održane 14.06.2023. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/23) i II. Izmjene i dopune programa usvojene su na 20. sjednici Općinskog vijeća održane 20.12.2023. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 28/23).

Za Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 68.971,41 eura , a planirano je 71.110,00 eura.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. po izvorima prihoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO  (EUR) | OSTVARENO  (EUR) |
| šumskog doprinosa | 750,00 | 0,00 |
| naknade za koncesije | 0,00 | 1.493,69 |
| od prodaje poljoprivrednog zemljišta | 17.500,00 | 13.724,87 |
| prava služnosti | 10.880,00 | 10.427,85 |
| pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU | 20.000,00 | 20.000,00 |
| pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 21.200,00 | 21.200,00 |
| općih prihoda i primitaka | 0,00 | 1.350,00 |
| viška općih prihoda i primitaka | 780,00 | 775,00 |

**II.**

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 1.** | | | | **31.660,00 EUR** | **31.202,85 EUR** |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO  (EUR) | OSTVARENO  (EUR) |
| **1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | **31.660,00** | **31.202,85** |
| a) | Izgradnja dječjeg igrališta u Mikluševcima | | | | |
|  | *radovi* | 30.500,00 | pomoći – MRR I FEU | 20.000,00 | 20.000,00 |
| pravo služnosti | 10.500,00 | 10.427,85 |
|  | *nadzor* | 380,00 | pravo služnosti | 380,00 | 0,00 |
|  | *troškovnik* | 780,00 | višak općih prihoda i primitaka | 780,00 | 775,00 |
| **UKUPNO:** | |  | | 31.660,00 | 31.202,85 |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 2.** | | | | | **650,00 EUR** | **620,00 EUR** |
|  | | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO  (EUR) | OSTVARENO  (EUR) |
| **2.1. GROBLJA** | | | | | **650,00** | **620,00** |
| a) | Mrtvačnica na pravoslavnom groblju Čakovci | | | | | |
|  | | *tehnički pregled* | 650,00 | šumski doprinos | 650,00 | 0,00 |
|  | |  | Opći prihodi i primici | 0,00 | 620,00 |
|  | | **UKUPNO** |  | | 650,00 | 620,00 |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO 3.** | | | | **38.800,00 EUR** | **37.148,65 EUR** | |
|  | | PROCJENA TROŠKOVA  (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO  (EUR) | | OSTVARENO  (EUR) |
| **3.1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | | **38.800,00** | **37.148,56** | |
| a) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (asfaltiranje), spoj Sotinačke i Tri ruže u Berku (faza II), duljine 182 m | | | | |  |
|  |  | 38.050,00 | Pomoći - MPUGIDI | 20.550,00 | | 20.470,00 |
| Prihod od prodaje polj. zemljišta | 17.500,00 | | 13.724,87 |
| Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | | 1.493,69 |
|  | *nadzor* | 750,00 | Šumski doprinos | 100,00 | | 0,00 |
| Pomoći - MPUGIDI | 650,00 | | 730,00 |
| Opći prihodi i primici | 0,00 | | 730,00 |
| **UKUPNO:** | |  | | 38.800,00 | | 37.148,65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2023. GOD.** | **71.110,00** | **68.971,41** |

**III.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/22-01/04

URBROJ: 2196-26-03-24-4

Tompojevci, 25.04.2024.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač