[image: image1.jpg]



R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

    [image: image2.jpg]


  

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/24-01/04
URBROJ: 2196-26-02-25-3
Tompojevci, 06. listopada 2025.
Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 3. sjednici održanoj 06. listopada 2025. godine, donijelo je:
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 31/24 i 07/25, dalje u tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:
„Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju komunalne infrastrukture u 2025. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:
1.  Održavanje nerazvrstanih cesta

· zatvaranje udarnih jama, popravak manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima uz cestu. Ukupna duljina nerazvrstanih cesta u 5 naselja Općine Tompojevci iznosi 11,252 km.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 34.405,00 eura, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od  28.605,00 eura, šumski doprinos 5.800,00 eura.
2. Održavanje građevina i uređaja javne namjene

· održavanje autobusnih nadstrešnica ( ukupno 6), oglasnih ploča ( ukupno 5), spomenika (ukupno 7) i drugih građevina i uređaja javne namjene u 5 naselja Općine Tompojevci.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.770,00 eura, a financirat će se od šumskog doprinosa 1.214,00 eura, pomoći 556,00 eura.
3. Održavanje javne rasvjete

· održavanje sustava javne rasvjete u 5 naselja Općine Tompojevci (434 rasvjetna tijela), podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 27.770,00 eura od čega 11.090,00 eura za troškove električne energije, 8.000,00 eura za redovno održavanje ( po ugovoru), dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane 6.680,00 eura, izmještanje električnog stupa u centru Berka, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 55,00 eura,  komunalne naknade u iznosu od 18.430,00 eura, šumski doprinos 9.285,00 eura.
4. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

· održavanje i popravci pješačkih staza unutar pet naselja Općine Tompojevci 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 16.640,00 eura, od toga 15.340,00 eura za radove i 1.300,00 eura za troškovnik i nadzor a financirati će se iz sredstava od prava služnosti 8.540,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 350,00 eura, komunalnog doprinosa 1.650,00 eura i šumskog doprinosa 6.100,00 eura.
5. Održavanje javnih zelenih površina

· košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja,  obnova i održavanje opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 92.020,00 eura a financirat će se iz komunalne naknade u iznosu od 2.110,00 eura, šumski doprinos 43.510,00 eura i pomoći – ministarstvo prostornoga uređenja i graditeljstva u iznosu od 46.400,00 eura, 
6. Održavanje čistoće javnih površina

· čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Tompojevci.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 2.610,00 eura, a financirati će se iz  šumskog doprinosa .

7. Održavanje groblja

· održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika (mrtvačnica) te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar mjesnih groblja u pet naselja Općine Tompojevci (ukupno 8 groblja - 4 rimokatolička, 1 grkokatoličko i 3 pravoslavna). Ukupna površina svih groblja iznosi 95.337 m2.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 36.970,00 eura, a financirati će se iz prava služnosti u iznosu od  7.760,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 15.750,00 eura, grobne naknade u iznosu od 12.230,00 eura, naknade  za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 430,00 eura, naknade za izgradnju i obnovu grobnog mjesta u iznosu od 800,00 eura.
8. Dezinsekcija i deratizacija
· provođenje obvezne preventivne  dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 13.480,00 eura, od čega 4.400,00 eura za deratizaciju, a 9.080,00 eura za dezinsekciju, a  financirat će se iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta. 

9. Veterinarsko-higijeničarski poslovi

· hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 7.970,00 eura, a financirat će se od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 2.
Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
„Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planirana su u iznosu od 233.635,00 eura, a osigurat će se iz sljedećih izvora: 

· komunalna naknada 20.540,00 eura

· naknada za korištenje grobnog mjesta  12.230,00 eura

· naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta 800,00 eura

· naknada za dodjelu grobnog mjesta  430,00 eura

· naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 350,00 eura

· sredstva od prava služnosti 16.300,00 eura

· zakup poljoprivrednog zemljišta 42.085,00 eura

· pomoći 556,00 eura

· komunalni doprinos 1.650,00 eura

· opći prihodi i primici 55,00 eura

· naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 7.970,00 eura

· šumski doprinos 84.269,00 eura

· ministarstvo prostornoga uređenja i graditeljstva 46.400,00 eura

Članak 3. 

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupanju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.








PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









Ivan Štefanac
    OPĆINA TOMPOJEVCI


   A.  G. Matoša 9, 32238 Tompojevci














