R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

A.  G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/04

URBROJ: 2196-26-03-25-1

Tompojevci, 12.12.2025.

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2025. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture u 2026. godini

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) se određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2026. godini i to:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihovog financiranja

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Opis poslova, procjena troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su u tablici, kako slijedi:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima

građevinskog područja:

| R.BR. | NAZIV | PROCJENA TROŠKOVA (EUR) |  | IZVOR FINANCIRANJA |  | IZNOS IZVORA (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izgradnja bočališta u Tompojevcima |  |  |  |  |  |
|  | radovi |  | 18.540,00 |  | Šumski doprinos | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  | Pomoći – fiskalno izravnanje | 8.540,00 |
|  | nadzor |  | 800,00 |  | Šumski doprinos | 800,00 |
| UKUPNO: |  |  | 19.340,00 |  |  | 19.340,00 |
| 1.2. | Razvoj zelene infrastrukture |  |  |  |  |  |
| a) | Izgradnja parkirališta u Tompojevcima ( Radićeva ulica i odvojak Radićeve) |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi građenja |  | 104.374,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 75.411,00 7.828,00 7.828,00 13.307,00 |
|  | UKUPNO: |  | 104.374,00 |  |  | 104.374,00 |
| b) | Izgradnja parkirališta u Čakovcima (ulica Kralja Zvonimira) |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi građenja |  | 70.626,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 51.027,00 5.297,00 5.297,00 9.005,00 |
|  | UKUPNO: |  | 70.626,00 |  |  | 70.626,00 |
| c) | Izgradnja parkirališta (Berak, Orolička i Čakovačka) |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi građenja |  | 166.625,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 120.386,00 12-497,00 12.497,00 21.245,00 |
|  | UKUPNO: |  | 166.625,00 |  |  | 166.625,00 |
| d) | Izgradnja parkirališta u Mikluševcima (Trg domovinskog rata) |  |  |  |  |  |
|  | Troškovi građenja |  | 56.250,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 40.640,00 4.219,00 4.219,00 7.172,00 |
|  | UKUPNO: |  | 56.250,00 |  |  | 56.250,00 |
| e) | Provedba stručnog nadzora |  | 8.754,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 6.325,00 657,00 656,00 1.116,00 |
|  | UKUPNO: |  | 8.754,00 |  |  | 8.754,00 |
| f) | Provedba postupka javne nabave |  | 1.700,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 1.228,00 128,00 127,00 217,00 |
|  | UKUPNO: |  | 1.700,00 |  |  | 1.700,00 |
| e) | Krajobrazno uređenje |  | 100.000,00 |  | EF za regionalni razvoj Šumski doprinos Pomoći – MRREU Pomoći - MPUGDI | 72.250,00 7.500,00 7.500,00 12.750,00 |
|  | UKUPNO: |  | 100.000,00 |  |  | 100.000,00 |
| f) | Usluge upravljanja projektom |  | 25.000,00 |  | EF za regionalni razvoj Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina Pomoći - MRREU Pomoći - MPUGDI | 18.062,50 1.875,00 1.875,00 3.187,50 |
|  | UKUPNO: |  | 25.000,00 |  |  | 25.000,00 |
| 1.3. | Označavanje opasnih mjesta na prometnicama |  |  |  |  |  |
|  | radovi i oprema |  | 95.000,00 |  | Pomoći MUP | 95.000,00 |
|  | UKUPNO: |  | 95.000,00 |  |  | 95.000,00 |
| 1.4. | Priključci na komunalnu infrastrukturu |  |  |  |  |  |
|  | Plinovod, vodovod i dr. |  | 2.200,00 |  | Šumski doprinos | 2.200,00 |
|  | UKUPNO: |  | 2.200,00 |  |  | 2.200,00 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:

| R.BR. | NAZIV |  | PROCJENA TROŠKOVA (EUR) | IZVOR FINANCIRANJA | IZNOS IZVORA (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Cesta Čakovci-Bokšić |  |  |  |
|  |  | Sufinanciranje projekta | 367.980,00 | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 36.075,00 |
|  |  |  |  | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 331.905,00 |
| UKUPNO: |  |  | 367.980,00 |  | 367.980,00 |

| SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2026. GOD. | 1.017.849,00 |
| --- | --- |

- FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u Proračunu Općine Tompojevci za 2026. godinu u iznosu od 1.017.849,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- Europski fond za regionalni razvoj 385.329,50 EUR

- Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta  36.075,00 EUR

- Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 333.780,00 EUR

- Šumski doprinos 54.176,00 EUR,

- Pomoći – MUP 95.000,00 EUR

- Pomoći – MRRFEU 39.999,00 EUR

- Pomoći MPUGDI 67.999,50 EUR

- Pomoći – fiskalno izravnanje 5.490,00 EUR

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Tompojevci.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 01.01.2026. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac