Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18,  32/20 i 145/24)  i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 8. sjednici održanoj dana 08.06.2026. godine, donijelo je:

ODLUKU

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Prihvaća  se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (KLASA: 363-01/24-01/03, URBROJ: 2196-26-03-26-5, od 18. svibnja2026. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA:363-01/24-01/03

URBROJ: 2196-26-02-26-6

Tompojevci, 08.06.2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac

R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

A.  G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/03

URBROJ: 2196-26-03-26-5

Tompojevci, 18.05.2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

N/P PREDSJEDNIKU

Ivan Štefanac

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa građenja komunalne infrastrukture

za 2025.

I.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu usvojen je na 26. sjednici Općinskog vijeća održane 27.12.2024. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 31/24), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 28. sjednici Općinskog vijeća održane 31.03.2025. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 07/24), II. Izmjene i dopune programa usvojene su na 3. sjednici Općinskog vijeća održane 6.10.2025. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 14/25) i III Izmjene i dopune programa usvojene na 6. sjednici Općinskog vijeća održane 29.12.2025. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 28/25)

Za Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 217.279,94 eura, a planirano je 256.538,00 eura.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. po izvorima prihoda:

| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO (EUR) | OSTVARENO (EUR) |
| --- | --- | --- |
| šumski doprinos | 16.970,00 | 4.395,00 |
| raspoloživa sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 1.345,00 | 1.345,00 |
| prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 2.912,00 | 2.912,00 |
| Pomoći - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti | 54.085,00 | 54.051,42 |
| Pomoći - Ministarstvo demografije i useljeništva | 14.930,00 | 14.929,77 |
| Pomoći – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 22.930,00 | 22.927,25 |
| grobna naknada | 3.870,00 | 3.409,38 |
| Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 139.496,00 | 113.280,12 |

II.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

| SVEUKUPNO 1. |  |  |  |  |  |  | 256.538,00 EUR | 217.279,94 EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PROCJENA TROŠKOVA (EUR) |  | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO (EUR) | OSTVARENO (EUR) |
| 1.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  | 132.703,00 | 120.897,66 |
| a) | Poligon za bicikle u Berku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radovi |  |  |  | 77.040,00 | Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 2.912,00 | 2.912,00 |
|  |  |  |  |  |  | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 49.853,00 | 49.467,63 |
|  |  |  |  |  |  | Pomoći - Ministarstvo mora, prometa I infrastrukture | 22.930,00 | 22.927,25 |
|  |  |  |  |  |  | Raspoloživa sredstva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta | 1.345,00 | 1.345,00 |
|  | nadzor |  |  |  | 1.618,00 | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.618,00 | 1.617,76 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 78.658,00 |  | 78.658,00 | 78.269,64 |
| b) | Izgradnja dječjeg igrališta u Tompojevcima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radovi |  |  |  | 3.250,00 | Šumski doprinos | 3.250,00 | 3.250,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 3.250,00 |  | 3.250,00 | 3.250,00 |
| c) | Izgradnja dječjeg igrališta u Bokšiću |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radovi |  |  |  | 31.795,00 | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 16.865,00 | 16.862,99 |
|  |  |  |  |  |  | pomoći – ministarstvo demografije i useljeništva | 14.930,00 | 14.929,77 |
|  | nadzor |  |  |  | 3.400,00 | Šumski doprinos | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 3.100,00 | 2.738,26 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 35.195,00 |  | 35.195,00 | 34.831,02 |
| d) | Izrada ograde za poligon u Berku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radovi |  |  |  | 4.800,00 | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 4.800,00 | 3.822,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 4.800,00 |  | 4.800,00 | 3.822,00 |
| e) | Izrada troškovnika za boćalište u Tompojevcima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektna dokumentacija/troškovnik |  |  |  | 800,00 | Šumski doprinos | 800,00 | 725,00 |
|  | Radovi |  |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 10.800,00 |  | 10.800,00 | 725,00 |
| 1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |  |  |  | 33.750,00 | 6.250,00 |
| a) |  |  | Izrada projektne dokumentacije za procjenu klimatskog potvrđivanja |  |  |  |  |  |
|  |  |  | projektna dokumentacija /troškovnik |  | 1.875,00 | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.875,00 | 1.875,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 1.875,00 |  | 1.875,00 | 1.875,00 |
| b) |  |  | Izrada projektne dokumentacije za krajobrazni elaborat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | projektna dokumentacija /troškovnik |  | 4.375,00 | naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 4.375,00 | 4.375,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 6.250,00 |  | 6.250,00 | 6.250,00 |
| c) |  | Upravljanje projektom krajobrazno uređenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Administracija I upravljanje projektom |  |  | 25.000,00 | Šumski doprinos | 25.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 0,00 |
| c) |  | Razvoj zelene infrastrukture u Općini Tompojevci |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektna dokumentacija/ javna nabava |  |  | 2.500,00 | Šumski doprinos | 2.500,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  |  |  |  | 2.500,00 |  | 2.500,00 | 0,00 |
| 1.3.GROBLJA |  |  |  |  |  |  | 3.870,00 | 3.409,38 |
| a) |  | Izgradnja priključka za struju na pravoslavnom groblju u Berku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | radovi |  |  | 2.270,00 | Grobna naknada | 2.270,00 | 1.813,75 |
|  |  | Video nadzor |  |  | 1.600,00 |  | 1.600,00 | 1.595,63 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 3.870,00 |  | 3.870,00 | 3.409,38 |
| 1.4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |  | 86.215,00 | 86.722,90 |
| a) |  | Sustav javnih električnih biciklova i mjerač čistoće zraka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | radovi |  |  | 6.000,00 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 6.000,00 | 6.522,90 |
|  |  | Oprema |  |  | 17.260,00 |  | 17.260,00 | 17.248,58 |
|  |  | Oprema |  |  | 120,00 | Šumski doprinos | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  | 54.085,00 | Pomoći – Fond za zaštitu okoliša I energetske učinkovitosti | 54.085,00 | 54.081,42 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 77.465,00 |  | 77.465,00 | 77.972,90 |
| b) |  | Projekt prometno uređenja ulica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektna dokumentacija/troškovnik |  |  | 8.750,00 | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 8.750,00 | 8.750,00 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 8.750,00 |  | 8.750,00 | 8.750,00 |

| SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA ZA 2025. GOD. | 256.538,00 | 217.279,94 |
| --- | --- | --- |

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se  u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač