Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 8. sjednici održanoj dana 08.06.2026. godine, donijelo je:

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2025. god.

Članak 1.

Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja  komunalne  infrastrukture za 2025.  godinu (KLASA: 363-01/24-01/04, URBROJ: 2196-26-03-26-5, od 18. svibnja 2026. godine), koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA:363-01/24-01/04
URBROJ:2196-26-02-26-6
Tompojevci, 08.06.2026. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

 







PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

     Ivan Štefanac

[image: image1.jpg]



R E P U B L I  K A    H R V A T S K A

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

    [image: image2.jpg]


  

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/04
URBROJ: 2196-26-03-26-5
Tompojevci, 18.05.2026. 








OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI 








N/P PREDSJEDNIKU








Ivan Štefanac

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

 Programa održavanja  komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu usvojen je na 26. sjednici Općinskog vijeća održane 27.12.2024. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.31/24), a Izmjene i dopune programa usvojene su na 28. sjednici Općinskog vijeća održane 31.03.2025. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 07/25)  II. Izmjene i dopune programa usvojene su na 3. sjednici Općinskog vijeća održane 06.10.2025. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/25) i III. Izmjene i dopune programa usvojene su na 6. sjednici Općinskog vijeća održane 29.12.2025. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 28/25)
Za Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je planirano 250.975,00 eura, a utrošeno 214.253,52 eura.
Izvršenje Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2025. po izvorima prihoda:

	IZVOR PRIHODA
	PLANIRANO

(EUR)
	OSTVARENO

(EUR)

	naknada za korištenje grobnog mjesta  
	12.230,00
	12.290,95

	naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta 
	800,00
	335,00

	naknada za dodjelu grobnog mjesta  
	430,00
	503,09

	naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
	140,00
	139,14

	zakup poljoprivrednog zemljišta 
	41.985,00
	34.659,78

	komunalni doprinos 
	600,00
	595,92

	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 
	79.370,00
	75.015,80

	šumski doprinos 
	69.020,00
	44.313,84

	ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

	46.400,00
	46.400,00


II.

Izvršenje Programa uključuje sljedeće aktivnosti:

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 42.420,00 eura, a utrošeno je 33.122,78 eura i to za:
· uređenje poljskih puteva  (k.č. br. 1018/2 i 1024 k.o. Mikluševci i kč. br. 2070/2 k.o. Čakovci) – 32.372,78 eura
· geodetske usluge (iskolčenje međe puta u k.o. Čakovci i Mikluševci) – 750,00 eura


Izvor:  zakup poljoprivrednog zemljišta 25.197,78 eura, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 7.925,00 eura.
2. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 1.440,00 eura, a ostvareno 1.248,73 eura i to za:

· motorni benzin za održavanje javne površine oko spomenika – 178,73 eura
· pranje spomenika u centru Mikluševaca 1.070,00 eura
Izvor:  šumski dopr5inos 1.248,73 euro.
3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 34.880,00 eura, a ostvareno 29.302,59 eura  i to za:
· redovno održavanje sustava javne rasvjete – 4.517,50 eura
· podmirivanje troškova električne energije  - 10.400,17 eura
· nabava božićnih ukrasa za sva naselja u Općini (25 kom) 5.512,50 eura
· postavljanje božićnih ukrasa 6.123,75 eura
· izmještanje električnog stupa 1.844,50 eura
Izvor:  šumski doprinos 29.302,59 eura.
4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila planirano je 14.380,00 eura, a ostvareno 11.250,44 euro i to za:
-uređenje pješačkih staza – prilaz pješačkom prijelazu u ulici Sandora Petefija u Čakovcima– 11.250,44 eura
 Izvor:  komunalni doprinos 595,92 eura, šumski doprinos 10.515,38 eura i prihod od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacija) 139,14 eura. 

5.  Za održavanje javnih zelenih površina planirano je  97.395,00 eura  a utrošeno je  87.821,15 eura i to za:
· košenje javnih površina (benzin) - 1.977,25 eura
· materijal i dijelovi za trimer i kosilice – 686,20 eura
· ostali materijal i dijelovi za tekuće inv. Održavanje j.p. - 1.331,02 eura
· rušenje i orezivanje stabala – 902,00 eura
· usluge za održavanje strojeva – 2.111,84 eura

· usluge za održavanje javnih površina – 2.975,25 eura

· nabava traktora s priključkom – 76.831,25 eura
· registracija i servis traktora – 1.006,34 eura
Izvor: šumski doprinos 1.706,05 eura, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 39.715,10 eura, pomoći (ministarstvo prostornoga uređenja i graditeljstva) 46.400,00 eura.
6. Održavanje čistoće javnih površina planirano je 2.610,00 eura, ništa nije utrošeno.
7. Za održavanje groblja planirano 39.370,00 eura a utrošeno je  36.634,74 eura i to za:
· održavanje staza i zelenila (benzin) – 1.255,44 eura
· usluge  za održavanje strojeva – 834,28 eura
· rušenje i orezivanje drveća – 1.650,00 eura
· materijal za održavanje mrtvačnica – 104,15 eura

· režijski troškovi – 7.862,24 eura
· ukrasna drvca -  600,00 eura
· održavanje videonadzora – 136,25 eura

· uređenje platoa i staza na katoličkom groblju Berak – 24.192,38 eura

Izvor: grobna naknada 12.290,95 eura, naknada  za dodjelu grobnog mjesta 503,09 eura , naknada za izgradnju i obnovu grobnog mjesta 335,00 eura, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 23.505,70 eura.

8. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano 13.480,00 eura a utrošeno je  13.332,00 eura i to za:

· deratizaciju i nadzor – 4.257,00 eura
· dezinskekciju (larvicidno tretiranje komaraca) – 9.075,00 eura

Izvor: prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 9.462,00 eura, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 3.870,00 eura.
9. Za veterinarsko-higijeničarske poslove planirano 5.000,00 eura, a utrošeno 1.541,09 eura.
· Zbrinjavanje pasa lutalica
Izvor: šumski doprinos 1.541,09 eura.

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. g. objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije. 










OPĆINSKI NAČELNIK









         Milan Grubač

    OPĆINA TOMPOJEVCI


   A.  G. Matoša 9, 32238 Tompojevci














